Объём работ по цоколю
Коломна, ул. Большая Запрудная Русская версия
Прошу указать цены на работы от монтажа блоков ФБС до укладки плит ПК. Лестницы пока не включены. Подробные марки и количества каждой позиции приведены в приложенной смете RU–UZ.
Основные объёмы
	Работа
	Объём
	Что входит в задание

	Монтаж блоков ФБС
	347 шт.
	5 рядов, 8 марок блоков. Монтаж с растворными швами.

	Монтаж перемычек
	Уточнить
	3ПБ16-37. В КР расходятся количества 26 и 28 шт.

	Устройство армопояса
	3,36 м³
	Бетон В20 W4 F150. Опалубка, армирование и бетонирование; цена за весь комплекс.

	Монтаж плит ПК
	40 шт.
	В том числе 1 плита с люком. Монтаж на раствор М100.

	Заполнение между ФБС
	5,31 м³
	В15 W4 F100; в КР есть примечание о внутренних блоках D600. Состав заполнения уточняется.

	Установка анкеров
	52 шт.
	А-1 — 30 шт., А-2 — 22 шт.; заделка швов и примыканий ПК, защита анкеров раствором.



Количество перемычек НЕ УСТАНОВЛЕНО: 26 по спецификациям, 28 по выноскам. Укажите цену за 1 перемычку; ячейку B35 оставьте пустой до уточнения количества. Ввод количества сам по себе не означает согласования конструктора.
Как дать цену
1. Откройте «00 Шаблон сметы — цоколь — RU-UZ.xlsx». Заполните жёлтые поля с именем подрядчика, датой и ценами за единицу в рублях. Суммы и общий итог считаются автоматически.
2. Кран и другую технику оцените за весь соответствующий этап. Если работа или техника уже включена в другую расценку, поставьте 0 и укажите это в «Пометках подрядчика». Там же напишите, что входит в цену и что нужно оплатить отдельно.
3. Отправьте мне заполненную смету. Если нет компьютера или Excel не открывается, позвоните либо напишите: сообщите цены по строкам сметы и что в них включено.
Объёмы по КР «Цоколь. Сплошная монолитная фундаментная плита + ФБС + плиты ПК»: ФБС и заполнение — л.7–11 (PDF 6–10), армопояс — л.12 (PDF 11), плиты и анкеры — л.1–2 раздела ПК (PDF 21–22).
Связь по смете  Василий  +7 926 528-38-05   WhatsApp
Все ссылки на мессенджеры также находятся внизу сметы.


Yerto‘la ishlari hajmi
Коломна, ул. Большая Запрудная O‘zbekcha
FBS bloklarini o‘rnatishdan PK plitalarini yotqizishgacha bo‘lgan ishlar uchun narxlaringizni yozing. Zinalar hozircha kiritilmagan. Har bir pozitsiyaning markasi va miqdori ilova qilingan RU–UZ smetada ko‘rsatilgan.
Asosiy ish hajmlari
	Ish
	Miqdor
	Bajariladigan ishlar

	FBS bloklarini o‘rnatish
	347 dona
	5 qator, 8 xil blok markasi. Bloklarni o‘rnatish va qorishma choklarini bajarish.

	Temir-beton to‘sinlarni o‘rnatish
	Aniqlash kerak
	3ПБ16-37. KR loyihasida 26 va 28 dona ko‘rsatilgan.

	Armopoyas qurish
	3,36 m³
	В20 W4 F150 beton. Qolip, armaturalash va beton quyish; narx barcha ishlar uchun.

	PK plitalarini o‘rnatish
	40 dona
	Shundan 1 ta lyukli plita. М100 qorishmasiga o‘rnatish.

	FBS oralig‘ini to‘ldirish
	5,31 m³
	В15 W4 F100; KR loyihasida ichkarida D600 bloklari haqida izoh bor. To‘ldirish tarkibi aniqlashtiriladi.

	Ankerlarni o‘rnatish
	52 dona
	А-1 — 30 dona, А-2 — 22 dona; PK choklari va tutashuvlarini to‘ldirish, ankerlarni qorishma bilan himoyalash.



To‘sinlarning yakuniy soni ANIQLANMAGAN: jadvallarda 26, chizma belgilarida 28 dona. 1 ta to‘sin uchun narx yozing; son aniqlanmaguncha B35 katakni bo‘sh qoldiring. Sonni kiritish loyihachi tasdiqlaganini anglatmaydi.
Narxni qanday berish kerak
1. «00 Шаблон сметы — цоколь — RU-UZ.xlsx» faylini oching. Sariq kataklarga pudratchi nomi, sana va har bir birlik narxini rublda yozing. Qator summalari va umumiy jami avtomatik hisoblanadi.
2. Kran va boshqa texnika uchun tegishli bosqichning barcha ishlariga umumiy narx yozing. Ish yoki texnika boshqa narxga kiritilgan bo‘lsa, 0 yozing va «Pudratchi izohi»da tushuntiring. Narxga nimalar kirishini va nimalar uchun alohida haq olinishi kerakligini ham yozing.
3. To‘ldirilgan smetani menga yuboring. Kompyuter bo‘lmasa yoki Excel ochilmasa, qo‘ng‘iroq qiling yoki yozing: smeta qatorlari bo‘yicha narxlarni va ularga nimalar kirishini ayting.
Hajmlar KR loyihasidan olingan: «Цоколь. Сплошная монолитная фундаментная плита + ФБС + плиты ПК». FBS va to‘ldirish — 7–11-varaqlar (PDF 6–10); armopoyas — 12-varaq (PDF 11); PK va ankerlar — PK bo‘limining 1–2-varaqlari (PDF 21–22).
Smeta bo‘yicha aloqa  Vasiliy  +7 926 528-38-05   WhatsApp
Barcha messenjer havolalari smetaning pastki qismida ham bor.




